КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**  | «Планета шахмат» |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | 1. В рамках проекта планируется создать объёмную шахматную доску для обучающихся МБОУ «Ашпанская ООШ».
2. В ходе работы планируем создать площадку для игры в шахматы. Посадить цветы для эстетического оформления.
3. Будут проведены следующие виды работ:

.- изготовить площадку для шахматной доски;- изготовить объёмные шахматные фигуры;- озеленение , устройство цветников;В дальнейшем ребята школы будут следить за чистотой и порядком на доверенной им территории. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ**  | Шахматы –  это вид спорта, который помогает расширить круг общения детей, предоставляет им возможность самовыражения. Регулярные занятия шахматами могут влиять на общее [развитие ребенка](https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/), его жизненную активность. Шахматами - на сегодня в МБОУ "Ашпанская ООШ занимаются 46 ребят школы, это один из самых любимых видов спорта ". Исследования показали, что шахматы приводят к повышению успеваемости по разным предметам. В коридоре школы и библиотеке стоят шахматные доски, где ребята могут в любое свободное время заняться любимой игрой. Для поддержания интереса обучающихся к шахматам, необходимо разнообразить вид и форму игры. Для этого нужно изготовить ростовые шахматные фигуры и вынести шахматное поле на территорию школьного двора, где будет возможность играть в любимую игру на свежем воздухе в любое удобное время. |
| **ЦЕЛЬ** | Организация игровой площадки «Планета шахмат» в МБОУ «Ашпанская ООШ».  |
| **Задачи проекта** | * Организация инфраструктуры (благоустройство пришкольной территории, подготовка площадки, изготовление шахматных фигур и доски)
* Открытие площадки «Планета шахмат»
* Организация шефства над игровой площадкой.
 |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ** Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. |  |  |  |
| Разметка территории  |  03.06.2019  | Козар Н.П.Юдин Максим |
| Изготовление основы под шахматную доску | 04.06.2019 – 05.06.2019 | Мамаев СергейДовженко МаксимЮдин Максим |
| Покраска шахматной доски | 06.06.2019 | Волкова КристинаАхтямова Танзиля |
| Изготовление объёмных шахматных фигур | 07.06.19-12.06.2019 | Мамаев СергейДовженко МаксимЮдин Максим |
|  |  Покраска фигур | 13.06.2019 | Волкова КристинаАхтямова ТанзиляБелянская Татьяна |
|  | Открытие игровой площадки «Планета шахмат» | 14.06.2019 | Козар НатальяБелянская Татьяна |
|  | Шефство над игровой площадки «Планета шахмат» | 14.06.2019-30.08.2019 | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** Даты начала и окончания проекта. | 03.06.2018- 14.06. 2018г. |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы.  | Обучающиеся школыДошкольная группа. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  | Благоустроенна территория школы; -создана шахматная доска с ростовыми шахматными фигурами-6 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проектаНе менее10 школьников ежедневно посещают данную площадкуНе менее 40 жителей села будут присутствовать на открытии игровой площадки «Планета шахмат».-опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский районСело Ашпан |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района, МБОУ «Ашпанская ООШ» |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | Количество  | Общая стоимость |
| Брус (150\*150мм) | 800-00 | 2 шт | 1600 |
| Плаха (50\*150мм) | 300-00 | 10 шт | 3000 |
| Пеноплекс "Термит" | 2020-00 | 2уп | 4040 |
| Краска водоэмульсионная | 250-00 | 1(б) | 250 |
| Эмаль (2,7кг) | 572 | 2(б) | 1110 |
| **Итого:**  |  |  | 10 000 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Родители обучающихся - доставка материала. |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Дворник, рабочий по обслуживанию здания, заведующий хозяйством, педагог-организатор.Грабли-5 шт, лейки-3шт, лопаты-2 шт,молотки-2шт, мусорные пакеты-10шт, перчатки - 10пар, кисти 6 шт, коллер-паста - 1 шт, гвозди 5 кг.(МБОУ «Ашпанская ООШ») |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** |  10 000 руб |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью,  | Ф.И.О. | Козар Наталья Петровна  |
| Телефон | 89538533773 |
| Е-mail | nat.cozar@yandex.ru |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | <https://vk.com/id481820796> |
| Место работы/учебы | МБОУ «Ашпанская ООШ» |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | Козар Наталья Петровна. | 89538533773 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Юдин Максим Владиславович | 89029521825 |
| Белянская Татьяна Алексеевна. | 89535984562 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Волкова Кристина Владимировна. | 89232759179 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Мамаев Сергей Викторович | 89233718714 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Довженко Максим Витальевич | 89232875342 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Ахтямова Танзиля Рашитовна | 89233114137 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |