КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** | | | | | | |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | «Аrt parking» (Велосипедная парковка)» | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Школьный двор - это лицо учебного заведения и огромное пространство для создания творческих проектов  Учащиеся нашей школы ведут здоровый образ жизни, а так же заботятся о состоянии окружающей среды. Многие ребята, родители и работники школы имеют велосипеды, но отсутствие парковочных мест для них мешает их использованию. В первую очередь, велосипед — это средство для борьбы с малоподвижностью. Как говорится, движение — это жизнь! | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ** | В весенне-осенний период на спортивной площадке очень людно. С утра и до позднего вечера слышны детские голоса. По данным наблюдения почти 70% детей, посещающих спортивную площадку, добирается до места на велосипедах.  Парковочные места для велосипедов на территории школы отсутствуют. Велосипеды припаркованы в хаотичном порядке: привязаны к забору, оставлены у крыльца, брошены на клумбах.  Согласно данным соцопроса «Инфраструктура школы: Если бы я был директором школы, то…», проведенного среди обучающихся и их родителей МБОУ «Ашпанская ООШ», выяснилось, что 54% опрошенных предлагают организовать паркинг для велосипедов на пришкольной территории.  Следовательно, необходим проект, позволяющий улучшить ситуацию по данному вопросу. Наш проект предлагает решение данной проблемы. Мы хотим создать надежную и комфортную парковку для велосипедов. | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** | Благоустройство школьного двора путем организации паркинга для велосипедов на школьной территории. | | | | | |
| **Задачи проекта** | * Выявить необходимость школьной велопарковки среди учеников и учителей школы; * Определить количество парковочных мест и место паркинга для велосипедов путем анкетирования; * Привлечь социальных партнеров, совет РДШ к реализации проекта; * Создать эскиз и макет велопарковки с учетом проведенных контрольных замеров велосипедов; * Организовать все необходимые условия для создания велопарковки; * Разработать «Памятку для велосипедиста», инструкцию пользования велопарковкой; * Произвести финансовый расчет. | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | **Действие** | | **Срок** | | | **Ответственный** |
| Выравнивание площадки. Разметка. | | 01.06.2020 | | | Козар Н.П.  Писачук Анастасия  Худякова Анжела |
| Изготовление ограждения велопарковки. | | 02.06.2020 – 03.06.2019 | | | Козар Н.П.  Юдин Максим  Мацко Сергей |
| Изготовление «Аrt parking» (велопаркинга). | | 04.06.2020 – 05.06.2020 | | | Козар Н.П.  Ахтямова Танзиля |
| Установка «Аrt parking». | | 08.06.2020-09.06.2020 | | | Козар Н.П.  Юдин Максим  Мацко Сергей |
|  | Покраска «Аrt parking» (велопарковки).  Побелка деревьев вокруг парковки. | | 10.06.2020 | | | Писачук Анастасия  Худякова Анжела  Ахтямова Танзиля |
|  | Изготовление буклетов. | | 11.06.2020 | | | Юдин Максим  Ахтямова Танзиля |
|  | Открытие «Аrt parking». | | 15.06.2020 | | | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Даты начала и окончания проекта. | 01.06.2020 -15.06.2020 | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. | Обучающиеся 1-9 классов Ашпанской школы;  Дошкольная группа;  Родители и жители села, проводящие досуг на территории школьного двора. | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**  Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? | - Вовлечены в проект подростки из малообеспеченных и многодетных семей в количестве 5-ти человек.  - Организована совместная деятельность учащихся, педагогов, жителей села по проведению основных мероприятий проекта.  - Проведена планировка площадки для «Аrt parking»..  - Осуществлён комплекс мероприятий по изготовлению, установке и покраске «Аrt parking» (велопарковки).  -Изготовлено и покрашено ограждение.  - Побелены стволы деревьев вокруг паркинга. - Улучшена инфраструктура школьной территории.  Не менее10 школьников ежедневно посещают «Аrt parking».  Не менее 40 жителей села будут присутствовать на открытии «Аrt parkingа».  -опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский район  Село Ашпан | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района, школьный двор МБОУ «Ашпанская ООШ» | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | | Количество | | | Общая стоимость |
| Проф.труба 20\*40 | 554-00 | | 7 шт | | | 3878 |
| Электроды | 300-00 | | 2 шт | | | 600 |
| Диск отрезной | 80-00 | | 3 шт | | | 240 |
| Труба d-32мм. | 1100-00 | | 3 шт | | | 3300 |
| Краска | 200-00 | | 4(б) | | | 800 |
| Цемент | 320-00 | | 1шт | | | 320 |
| Кисти | 50-00 | | 3шт | | | 150 |
| Плитка тротуарная | 356-00 кв.м | | 2 кв.м | | | 712 |
| **Итого:** |  | |  | | | 10000 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | 1. Дидактический:  Разработка проекта.Изготовление буклетов.  2. Кадровый: Кожуховскй Е.М.- учитель физической культуры.  3. Материально-технический:  Электроинструмент для проведения работ  4. Родители обучающихся - доставка материала. | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Дворник, рабочий по обслуживанию здания, заведующий хозяйством, педагог-организатор.  . Канцтовары для изготовления буклетов.  Сельхозинвентарь: лопаты, грабли, мётла.  Белильные кисти.  Перчатки.  Электроинструмент: электросварка, болгарка, электродрель.  Трактор Т-16.  Песок, гравий.  (МБОУ «Ашпанская ООШ») | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | 10 000 руб | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | | Ф.И.О. | | Козар Наталья Петровна | | |
| Телефон | | 89538533773 | | |
| Е-mail | | [nat.cozar@yandex.ru](mailto:nat.cozar@yandex.ru) | | |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | | <https://vk.com/id481820796> | | |
| Место работы/учебы | | МБОУ «Ашпанская ООШ» | | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | | Козар Наталья Петровна. | | 89029145078 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Юдин Максим Владиславович | | 89029521825 |
| Мацко Сергей Денисович | | 89504122408 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Писачук Анастасия Павловна[[1]](#endnote-1) | | 89535817150 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Худякова Анжела  Владимировна | | 89535996032 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Ахтямова Танзиля Рашитовна | | 89233114137 | МБОУ  «Ашпанская  ООШ» | |

1. [↑](#endnote-ref-1)