ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | Стела «Моё село» | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | | **МЫ РАЗВИВАЕМ** | | | | | | |
| **НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА**  -благоустройство  -экология | | Благоустройство | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**  Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. | | В рамках проекта планируется создать знаковое место для села Ашпан, которое позволит повысить престиж и привлекательность населённого пункта, будет способствовать воспитанию патриотических чувств и чувства любви к малой родине. Будет изготовлена и установлена стела «Я люблю Ашпан», размещены подвесные цветники-кашпо. | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА**  Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности | | Установка стелы в селе Ашпан | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | | **Действие** | | | **Срок** | | **Количество задействованных человек** | |
| 1. Подготовка территории под стелу (очистка от бытового мусора) | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 2. Изготовление стелы «Я люблю Ашпан» | | | 2 дня | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 3.Покраска малых архитектурных форм. | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 4. Изготовление основания для стелы. | | | 2 дня | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 5. Установка малых архитектурных форм | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 6. Устройство цветников. | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 7. Высадка цветов | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| 8. Уборка мусора | | | 1 день | | 1.Юдин Никита Владиславович  2.Мацко Серей Денисович  3.Новоселов  Никита Захарович | |
| **ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | (вторая половина июня месяца) | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | | Муниципальное образование, Ужурский район  Село Ашпан | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | | Село Ашпан, Ужурского района | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед. (руб.)** | | **Количество** | | | | **Общая стоимость (руб.)** |
| 1. Сендвич-панели | | 1. 2520-00 | | 1. 2шт | | | | 1. 5040-00 |
| 2. Профтруба | | 2. 895-50 | | 2. 2шт | | | | 2. 1791-00 |
| 3. Цемент | | 3. 415-00 | | 3. 3 мешка | | | | 3. 1245-00 |
| 4. Краска | | 4. 250-00 | | 4. 3шт | | | | 4. 750-00 |
| 5. Саморезы | | 5. 2-00 | | 5. 60 шт | | | | 5. 120-00 |
| 6. Цветочные кашпо | | 6. 527-00 | | 6. 2 шт | | | | 6. 1054-00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | Заведующий хозяйством, педагог-организатор, учитель технологии.  Трактор Т-16.  Сельхозинвентарь: лопаты, грабли, мётлы, молотки (8шт.)  Электроинструмент: электропила, болгарка, электродрель, сварочный аппарат(4шт)  Песок, гравий (2 тонны) | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | | 10 000-00 (десять тысяч рублей) | | | | | | |
| **ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ** | | МЕСЯЦ | | | | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ЦИФРА ( ПРОПИСЬ) | | |
|  | | июнь | | | | 0 | | |
| **КООРДИНАТОР ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
|  | Ф.И.О. | | Козар Наталья Петровна | | | | | |
| Телефон | | 8-902-914-50-78 | | | | | |
| Ссылка на профиль «ВКонтакте» | | <https://vk.com/id481820796> | | | | | |